АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАРМЫШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АЛЬШЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

БОЙОРО#	                            РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.06.2015 й.                            №  13/1                    	29.06.2015 г.

Об утверждении плана  мероприятий по

улучшению  качества воды

на территории   сельского поселения

Кармышевский сельсовет  на 2015 –2016 годы

В соответствии с Федеральным  законом  от 06.10.2003 г. №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , Федеральным законом Российской Федерации от 07 декабря 2011г №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  руководствуясь Уставом   сельского поселения Кармышевский  сельсовет, в целях осуществления  первоочередных мероприятий  по улучшению водоснабжения населения ,  постановляю :

1.Утвердить план мероприятий по улучшению качества питьевой воды в   сельском поселении Кармышевский  сельсовет  на 2015-2016 год.                     ( Приложение)

2.Обнародовать  настоящее распоряжение  на  официальном  сайте  сельского поселения Кармышевский сельсовет  и    на  информационных  стендах  Администрации сельского поселения Кармышевский сельсовет.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава  сельского поселения                                                  Д.У.Шакуров

Приложение

к  распоряжению  главы  сельского  поселения  Кармышевский  сельсовет  МР  Альшеевский  район  Республики  Башкортостан № 13/1  от  29.06.2015 г.

ПЛАН

мероприятий  по обеспечению населения питьевой водой надлежащего качества и приведению в надлежащее  состояние  водоснабжения сельского поселения Кармышевский сельсовет    муниципального района  Альшеевский район

на 2015 –2016 годы

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование сетей и трубопроводов на утечку и ее устранение | В течении года | Администрация сельского поселения |  |
| 2 | Проведение ремонтно -восстановительных работ на водозаборных скважинах с.Дим, д.Уваровка, с.Михайловка | В течение года по необходимости | Администрация сельского поселения |  |
| 3 | Привести санитарную очистку территорий водозаборных скважин и зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения: | В течении года | Администрация сельского поселения |  |
| 4 | Организация лабораторно-производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой населению | 2016 г | Администрация сельского поселения |  |
| 5 | Приобретение насосов | В течение года по необходимости | Администрация сельского поселения |  |
| 6 | Проведение мероприятий по защите источников - родников от загрязнения, улучшение состояния санитарных защитных зон разных уровней | В течении года | Администрация сельского поселения |  |
| 7 | Обустройство родников | В течении года | Администрация сельского поселения |  |
| 8 | Оформление объектов водоснабжения в муниципальную собственность | 2015- 2016 | Администрация сельского поселения |  |