Администрация  сельского поселения Кармышевский  сельсовет

муниципального района  Альшеевский район                                         Республики Башкортостан

БОЙОРОК                                               РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.03.2016й.                          № 06                         14.03.2016 г.

О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений,

мостов и других сооружений к пропуску паводка в 2016 году на территории сельского поселения Кармышевский сельсовет

В целях  своевременной подготовки  населенных  пунктов,  хозяйственных  строений,  инженерных коммуникаций, мостов  и  гидротехнических  сооружений  к  пропуску весеннего паводка 2016 года:

1.Создать и  утвердить состав противопаводковой комиссии:

Председатель комиссии -  Шакуров Д.У. – глава СП Кармышевский СС

зам .председателя -    Ахтямов И.Н. - депутат совета СП Кармышевский сс

Члены комиссии:       Хазиев Р.Р. – работник МБОУ ООШ с.Кармышево

Лукманов С.Б.-       связист РУС

Галиакберов Н.Ф.- староста д.Уваровка, глава  КФХ

- Утвердить прилагаемый план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка на территории СП Кармышевский сельсовет.

- В период прохождения ледохода и высокого уровня паводковых вод организовать круглосуточное дежурство на местах.

- Работнику РУС Лукманову С.Б. обеспечить устойчивую связь с водомерным постом в с.Кармышево.

- Участковому полиции ОВД по Альшеевскому району   Хасанову Г.Г. обеспечить охрану общественного  порядка в местах возможной эвакуации людей, животных и материальных ценностей.

- Контроль за исполнением данного распоряжения  возложить на специалиста  I  категории  Ахтямовой Н.У.

Глава СП Кармышевский сельсовет                                            Д.У.Шакуров

Утвержден распоряжением

главы администрации

Кармышевский сельсовет № 06

от  14.03.2016 г.

П Л А Н

мероприятий  по безаварийному пропуску весеннего паводка на территории СП Кармышевский сельсовет муниципального района Альшеевский  район в 2016 году

| №пп | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определить населенные пункты, жилые дома, складские помещения, фермы, которые могут быть затопленными паводковыми водами. | до 20.03 | Глава администрации, специалист I категории |
| 2. | Проверить состояние гидротехнических сооружений, при необходимости провести ремонтные работы, очистить от снега и наледи водосбросы, мостовые пролеты. К началу паводка опорожнить водоемы сезонного регулирования. | до 25.03 | Глава СП, собственники сооружений |
| 3. | Провести инструктаж всех работников, связанных паводком, беседы с детьми и с родителями. | До 25.03. | Специалист I категории, директора школ |
| 4. | Контролировать уровень воды и работу жалюзи пруда д.Уваровка. | До 01.04. | Собственник пруда |
| 5 | До начало паводка привести в готовность все лодки, имеющихся у граждан в личной собственности | До 25.03 | Администрация с/с |
| 6. | Обеспечить сохранность трансформаторных электропередачи и связи, заблаговременно установить за ними систематическое наблюдение. | На период паводка | Работник РУС |
| 7. | Предусмотреть временную эвакуацию населения и домашних животных из зон возможного затопления с временным размещением в заранее подготовленных помещениях :(МТФ с.Кармышево и Чураево-для скота; Кармышевский д/сад и Чураевский д/сад –для населения, д.Уваровка -школа-для населения ) | До 1.04 | Руководители МТФ, ДО , глава СП |
| 8 | До начала дорожной распутицы завести в населенные пункты, с которыми может быть прервано сообщение, медикаменты, продукты питания и предметы первой необходимости. | До 1.04 | Индивидуальные предприниматели, ЦРБ |
| 9. | Эвакуировать в случае необходимости из зоны затопления: - население - скот | На период паводка | Противопаводковая комиссия |
| 10. | Оказать помощь престарелым людям в период паводка и снеготаяния в населенных пунктах | постоянно | работники соц. защиты |
| 11. | Организовать изучение правил поведения в период паводка детьми, оказание помощи престарелым людям по уборке снега с крыш, отводу талых вод, заготовки дров, питьевой воды в период паводка. | до 01.04. | директора школ, работники соц. защиты |